**4.2 Zeitlicher Soll-/Ist-Vergleich**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektphase | Aufgabe | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Begründung für Abweichungen |
| Projektplanung | Erstellung Pflichtenheft | 10 | 11.5 | Probleme mit der Formatierung |
|  | Verteilung Arbeitspakete | 1 | 1 |  |
| Projektdurchführung | Bearbeitung der  Arbeitspakete | 20 | 28 | Spielfeld-Ausgabe, kleine Probleme mit der Datenbank- Anbindung |
|  | Teammeetings | 1 | 1 |  |
|  | Zusammenführung von Arbeitspaketen | 3 | 5 | Ungleiche Benennung der Konstanten &  Variablen, |
|  | Testphase | 3 | 3 |  |
| Dokumentation | Aufteilung der Gebiete | 1 | 1 |  |
|  | Schreiben der Dokumentation | 13 | 15 | Fehlende Dokumentations-Teile, weil ein Teammitglied erkrankt ist |
|  | Formatierung | 2 | 2 |  |